UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto

“Proyecto SEACE ProjectFinder”

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan		-	(2022074261)

Anampa Pancca, David Jordan		-	(2022074268)

Salas Jimenez, Walter Emmanuel 	-	(2022073896)

Tacna – Perú

2025

# Sistema SEACE ProjectFinder

Propuesta de Proyecto

# Versión 2.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | AHAO, DJAP, WESJ | ERM | - | 05/09/25 | Versión 1.0 |
| 2.0 | AHAO, DJAP, WESJ | ERM | - | 01/11/25 | Versión 2.0 |

Tabla de contenido

Resumen

I Propuesta

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

RESUMEN

El presente documento propone el desarrollo del Sistema de Inteligencia de Negocios SEACE ProjectFinder, una solución tecnológica orientada a la recolección, procesamiento y análisis de información proveniente del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
 El objetivo principal del sistema es proporcionar una plataforma que permita identificar oportunidades de negocio, generar reportes analíticos y visualizar indicadores estratégicos relacionados con las contrataciones públicas del Estado peruano.
 Mediante el uso de herramientas de Business Intelligence (BI), análisis de datos y tecnologías web modernas, el proyecto busca contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia administrativa y la toma de decisiones informadas en los sectores público y privado.

I. PROPUESTA

1. Planteamiento del Problema

En la actualidad, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) almacena una gran cantidad de información relacionada con los procesos de contratación pública. Sin embargo, la consulta y análisis de estos datos presenta dificultades debido a la falta de herramientas de inteligencia de negocios que permitan visualizar la información de manera estructurada y comprensible.
 Esta carencia limita la capacidad de análisis de empresas, instituciones académicas e investigadores que buscan identificar tendencias, patrones y oportunidades de negocio.
 Como consecuencia, se produce una ineficiencia en el aprovechamiento de los datos públicos y una brecha tecnológica en el ámbito de la gestión de información estatal.

2. Justificación del Proyecto

El desarrollo del SEACE ProjectFinder responde a la necesidad de transformar datos públicos en conocimiento estratégico, utilizando tecnologías de procesamiento de datos, minería de información y visualización analítica.
 La implementación de este sistema permitirá:

- Acceder de forma rápida y estructurada a los registros del SEACE.

- Identificar proyectos relevantes y oportunidades de contratación.

- Promover la transparencia en la administración pública.

- Fomentar la innovación mediante el uso de datos abiertos.

De esta manera, el proyecto contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de información pública y a la creación de valor a partir de los datos gubernamentales.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar el Sistema de Inteligencia de Negocios SEACE ProjectFinder que permita extraer, analizar y visualizar información relevante de los procesos de contratación pública registrados en el SEACE, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la identificación de oportunidades de negocio.

4. Beneficios

- Optimización del análisis de información pública mediante BI.

- Reducción del tiempo de búsqueda y filtrado de proyectos en SEACE.

- Generación de dashboards interactivos para análisis en tiempo real.

- Fortalecimiento de la transparencia y la trazabilidad institucional.

- Fomento de la innovación tecnológica en el uso de datos abiertos.

- Acceso democratizado a información estratégica del Estado.

5. Alcance

El proyecto contempla:

- Integración de datos provenientes del SEACE mediante API o archivos abiertos.

- Procesamiento, limpieza y almacenamiento de la información en una base de datos relacional.

- Implementación de una interfaz web moderna con módulos analíticos e interactivos.

- Generación de reportes personalizados y exportables (PDF, Excel).

- Creación de dashboards que reflejen indicadores clave (KPIs) de gestión pública.

El sistema no modificará ni reemplazará la plataforma SEACE oficial, limitándose únicamente a la consulta y análisis de datos de carácter público.

6. Requerimientos del Sistema

- Lenguaje de desarrollo: PHP / Python.

- Frameworks: Laravel / Django.

- Base de datos: SQL Server o PostgreSQL.

- Interfaz: React / Bootstrap con soporte BI.

- Servidor web: Apache / IIS.

- Acceso a datos: API pública SEACE o datasets descargables.

- Seguridad: Autenticación y cifrado de credenciales.

7. Restricciones

- Dependencia de la disponibilidad de datos abiertos del SEACE.

- Requerimiento de conexión estable a Internet.

- Limitaciones en el uso de servidores gratuitos para pruebas.

- Cumplimiento de las normas legales de confidencialidad y protección de datos.

8. Supuestos

- El SEACE mantendrá la estructura de sus datasets.

- Los usuarios finales contarán con habilidades básicas en el uso de entornos web.

- Las tecnologías seleccionadas estarán disponibles sin restricciones de licencia.

9. Resultados Esperados

- Implementación de una plataforma funcional para análisis de contrataciones públicas.

- Generación automática de reportes y visualizaciones.

- Incremento de la accesibilidad y comprensión de la información del SEACE.

- Reducción de tiempos en la búsqueda de oportunidades de contratación.

10. Metodología de Implementación

El desarrollo se regirá por la metodología ágil SCRUM, que fomenta la mejora continua y la entrega incremental del producto.
 Fases principales:

- Análisis y diseño: Levantamiento de requerimientos y modelado del sistema.

- Desarrollo: Construcción modular del backend, frontend y BI.

- Integración y pruebas: Validación funcional, de seguridad y rendimiento.

- Despliegue y documentación: Publicación del sistema y capacitación.

11. Actores Claves

- Entidad ejecutora: Equipo de desarrollo del proyecto.

- Entidad beneficiaria: Facultad de Ingeniería / Empresa colaboradora.

- Usuarios finales: Empresas proveedoras, investigadores y estudiantes.

- Supervisor técnico: Ingeniero responsable de la verificación del avance.

12. Papel y Responsabilidades del Personal

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Dirigir la planificación, supervisión y control general. |
| Analista de Sistemas | Definir requerimientos funcionales y modelar la base de datos. |
| Desarrollador Backend | Programar la lógica del sistema y conexión con la base de datos. |
| Desarrollador Frontend | Diseñar la interfaz gráfica y desarrollar dashboards BI. |
| Especialista en BI | Configurar los reportes analíticos e indicadores estratégicos. |
| Tester / QA | Evaluar la funcionalidad, rendimiento y usabilidad del sistema. |

13. Plan de Monitoreo y Evaluación

El plan de seguimiento se basará en:

- Reuniones semanales de revisión de avances.

- Informes de progreso técnico y de cumplimiento de hitos.

- Control de versiones mediante repositorios Git.

- Evaluación de indicadores de desempeño (KPIs):

  - Cumplimiento de cronograma.

  - Disponibilidad del sistema.

  - Nivel de satisfacción del usuario.

14. Cronograma del Proyecto

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | X |  |  |  |
| Diseño de base de datos e interfaces | X | X |  |  |
| Desarrollo de módulos funcionales |  | X | X |  |
| Integración, pruebas y documentación |  |  | X |  |
| Implementación y capacitación |  |  |  | X |

15. Hitos de Entregables

- Documento de análisis y diseño del sistema.

- Base de datos operativa y modelo relacional implementado.

- Módulos funcionales integrados (consulta, análisis, BI).

- Dashboards y reportes finalizados.

- Manual técnico y guía de usuario.

II. PRESUPUESTO

1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto

El presupuesto se asignará de forma estratégica para cubrir los costos de:

- Recursos humanos especializados.

- Infraestructura tecnológica y servicios de hosting.

- Adquisición de licencias o software complementario.

- Capacitación y soporte técnico post-implementación.

2. Presupuesto Estimado

| Concepto | Costo Estimado (S/.) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | 6,000 |
| Equipos y Software | 3,500 |
| Licencias y Hosting | 2,000 |
| Capacitación y Documentación | 1,500 |
| Total | 13,000 |

3. Análisis de Factibilidad

- Técnica: Viable. Se emplean herramientas estándar, escalables y de código abierto.

- Económica: Inversión razonable frente al impacto institucional.

- Operativa: Implementación adaptable a diferentes entornos y servidores.

- Legal: Cumple con las normativas de datos abiertos y transparencia.

- Social: Promueve la democratización del acceso a la información pública.

4. Evaluación Financiera

La propuesta presenta una alta relación costo-beneficio, ya que la inversión inicial se traduce en beneficios sostenibles en el tiempo: reducción de costos operativos, optimización del análisis de información y aumento de la competitividad.
 El valor agregado del sistema se refleja en la capacidad de generar conocimiento estratégico a partir de datos públicos, aportando así a la mejora de la gestión pública y privada.

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema SEACE ProjectFinder

Requerimientos Funcionales:

- Consultar y filtrar procesos del SEACE por entidad, tipo, monto y fecha.

- Generar dashboards interactivos con indicadores dinámicos.

- Exportar reportes analíticos en formatos PDF y Excel.

- Gestionar usuarios con roles y permisos diferenciados.

- Emitir alertas automáticas y recomendaciones personalizadas.

Requerimientos No Funcionales:

- Seguridad mediante autenticación y cifrado.

- Disponibilidad continua (24/7) en entorno web.

- Escalabilidad horizontal y modularidad.

- Interfaz adaptable a dispositivos móviles (responsive).